컴퓨터 그래픽스 최종프로젝트 제안서

02팀

2022180006 김영목

2022182011 김준해

게임 이름 : MAZE ESCAPE

프로젝트의 내용

어두운 미로에서 손전등을 사용하고 몬스터를 피해 출구를 찾아 탈출하는 게임입니다.

스테이지는 1개 생각하고 있으며 주인공 캐릭터 1종류 몬스터 캐릭터 1종류입니다.

구현할 게임의 내용

플레이어

w a s d키를 이용하여 상하 좌우로 이동합니다.

shift키를 이용해서 달립니다.

Q로 손전등을 키고 끕니다.

E로 상호작용을 합니다. Ex) 벽을 부숩니다.

몬스터

길 찾기 알고리즘을 통해 플레이어를 추적할 예정입니다.

플레이어와 충돌 시 플레이어 체력을 깎고 랜덤한 위치로 순간이동하게 할 예정입니다.

담당 역할

김영목

몬스터, 맵 구현

김준해

플레이어 구현

개발 계획

1주차 : 리소스 탐색 및 설정, 게임 계발을 위한 기초 프레임워크 구현

2주차 : 플레이어 생성 및 이동 구현

3주차 : 맵 및 플레이어 상호작용 구현

4주차 : 손전등 구현, 몬스터 구현